Jednání ohledně představení finální verze architektonicko-krajinářské studie

Datum konání: 	25. června 2025

Čas:			10:00 – 13:00

Místo konání: 	Inovační centrum Ústeckého kraje – ICUK; Velká hradební 2800, 
Ústí nad Labem

Zapsal:			Filip Mikšů

Přítomni:

Město Bohušovice nad Ohří: Kamila Čvančarová, Ivo Hrzán, Vít Masopust

Město Litoměřice: Radek Löwy

Město Roudnice nad Labem: František Padělek, Kamila Kloubská, Vít Franc

Obec Dušníky: Eva Matoušková Meisnerová

Obec Hrobce: Kateřina Hlaváčová, Luboš Matek

Obec Kleneč: Aleš Kraus, Daniel Švec, Veronika Popa

Obec Křešice: Ondřej Štědrý

Obec Ledčice: Kamila Hlavsová

Obec Mnetěš: Aleš Blažek

Obec Nová Ves: Lukáš Jansa

Obec Nové Dvory: Martin Hejna

Obec Přestavlky: Pavel Večerka

Obec Račiněves: Jaroslav Černý

Obec Straškov – Vodochody: Jana Kubrichtová, Ondřej Švec

Obec Vražkov: Aleš Hrouzek, Diana Juračková

Obec Židovice: Martin Rehárik

Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“): Jana Beranová, Iva Floriánová, Jiří Nedoma, 
Marie Soukupová

Ústecký kraj: Hana Bergmannová

Rusina Frei Architekti: Martin Frei, Jessica Kleistnerová

Atelier Partero: Jakub Finger, Václav Venglář

Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“): Jakub Bazgier, Martin Kašpar, Pavel Hruška, Tom Bareš, Lenka Janhubová, Jakub Voříšek, Filip Mikšů, Petra Sálusová, 
Natálie Stejskalová

Ředitelství silnic a dálnic, státní podnik (dále jen „ŘSD“): Radek Kropelnický

Ewing: Michal Kucián, Martin Farář

Koridor D8: Martin Klečka, Jana Jandová, Markéta Pešičková, Alice Boušková

Taktiky: Eva Jeníková

Studio Kapa: Petr Vávra

Litoměřický deník: Jaroslav Balvín

## Zahájení jednání

Jednání bylo zahájeno moderátorem Michalem Kuciánem ze společnosti Ewing, který přivítal všechny přítomné účastníky a zahájil jednání. Úvodního slova se ujal ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí (dále jen „SSVRT“) pan Jakub Bazgier, který poděkoval za účast na setkání finálního představení architektonicko-krajinářské studie (dále jen „AKS“), která byla vytvořena společností Rusina Frei architekti a Partero v území od Ledčického tunelu až po sjezd na Oleško. Poté předal slovo architektům panu Martinu Freiovi a Jakubu Fingerovi, kteří představili připravenou prezentaci.

## Průběh jednání

- představení finální verze AKS

Prezentace AKS byla rozdělena do několika tematických částí. V úvodu byl představen tým zpracovatelů, celkový rozsah AKS a její hlavní cíle. Následovala analytická část, ve které byly prezentovány podklady využité při zpracování studie, a to v kombinaci s osobním průzkumem území. V této části byly rovněž identifikovány předpokládané problémové lokality. Průběžný stav zpracování dokumentu byl konzultován s jednotlivými obcemi v rámci předchozích jednání. V metodické části se zpracovatelé zaměřili na způsob analýzy území a přístup k návrhu řešení. Na základě této metodiky byly navrženy typologické přístupy, které pracují s konceptem zářezů, náspů a začleněním trati do krajiny. Nejdůležitější částí prezentace byla případová studie, v rámci které byly společností Rusina Frei architekti představeny konkrétní problémové lokality doplněné vizualizacemi. Jednalo se o území v okolí obce Kleneč, kde vysokorychlostní trať (dále jen „VRT“) a konvenční trať procházejí ochranným pásmem národní kulturní památky Říp. Dále bylo prezentováno území u Přestavlků, kde bylo nutné navázat na územní systém ekologické stability (ÚSES) a plánovanou cyklostezku, přičemž zde vznikne také ekodukt pro migraci zvěře. Další lokalitou bylo umístění trafostanice u Chvalína, kde bylo třeba respektovat stávající komunikaci. Následující představenou oblastí bylo území mezi obcemi Hrobce, Židovice a Rohatce, kde na základě požadavků z předchozích jednání zpracovatelé navrhli přeložku silnice, pěší lávku přes VRT a napojení komunikace na místní rozhlednu. Cílem AKS bylo navrhnout opatření, která přispějí ke zvýšení biodiverzity a ekologické stability území. AKS se zaměřila na práci s vodou, půdou, optimalizaci propustnosti krajiny pro fauny, ochranu biodiverzity apod. Zpracovatelé na závěr prezentace zopakovali hlavní přínosy AKS a připomněli, že se jedná o koncepční dokument.

Po prezentaci poděkoval pan náměstek Hruška zpracovatelům AKS za odvedenou práci a uvedl, že SŽ bude s AKS dále pracovat a její výstupy postupně zapracovávat do dokumentace EIA. Oznámení EIA pro VRT Podřipsko má být podáno na Ministerstvo životního prostředí v následujícím měsíci, přičemž AKS tam ještě nebude zohledněna. Dalším krokem budou navazující jednání s jednotlivými obcemi, jejichž cílem bude stabilizace navržených řešení a jejich následné zapracování do dokumentace EIA. Zástupci obcí po jednání obdrží tištěnou verzi AKS, přičemž vizualizace krajinářských úprav jsou dostupné také na GIS portálu SŽ na adrese www.vrtky.cz/mapa. Na závěr pan Hruška shrnul úkoly pro SŽ, které budou uvedeny v závěrečné části tohoto zápisu. Poděkoval zástupcům obcí za dosavadní spolupráci a vyjádřil očekávání dalšího jednání po letních prázdninách.

- diskuze k představení AKS

Prvním přihlášeným do volné diskuze byla paní Alice Boušková, která uvedla, že představený dokument nelze považovat za krajinářskou studii, neboť neodpovídá svým rozsahem, obsahem ani složením zpracovatelského týmu, který se na jeho přípravě podílel. Následně vystoupila paní Eva Jeníková, která již při předchozích jednáních upozorňovala na nedostatky připravovaného dokumentu. Podle jejího názoru se jedná o koncepční studii, která však postrádá samotný koncept. Zároveň vyjádřila nepochopení nad tím, proč mezi zpracovateli chybí odborníci jako vodohospodář, urbanista, dopravní inženýr či ekolog. K těmto výhradám se připojila i paní Markéta Pešičková, která zdůraznila, že studie nereflektuje reálný stav území a že je nezbytné vnímat krajinu jako celek, nikoliv pouze skrze fenomén řeky.

Další vystupující, starostka obce Hrobce paní Kateřina Hlaváčová, poděkovala za zpracování AKS, zároveň však upozornila, že obce dosud neměly možnost se s celým dokumentem seznámit, a proto se k jeho obsahu nemohou plnohodnotně vyjádřit. Vyjádřila naději, že v další etapě budou obce zapojeny již při samotném zadání studie.

Slova se následně ujal pan Martin Klečka z Koridoru D8, který informoval, že zástupci obcí z Ústeckého kraje požádali o vypracování tzv. katalogových listů, které upozorňují na konkrétní problémy v daném území. V úseku Mnetěš – Nové Dvory jsou tyto listy již zpracovány a budou v nejbližší době předány zpracovateli a investorovi. V úseku Židovice – Lovosice včetně tratě č.090 jsou katalogové listy aktuálně zpracovány.

Místostarosta obce Rohatce pan Martin Rehárik vznesl dotaz na pana Hrušku, zda bude AKS součástí až samotné dokumentace EIA, nikoliv zjišťovacího řízení. Pan Hruška tuto informaci potvrdil. Následně se pan Rehárik dotázal, zda zůstává AKS otevřená k dalšímu projednávání a zda se SŽ bude i nadále setkávat s odborníky z obcí za účelem řešení konkrétních opatření.

Náměstek SŽ pan Pavel Hruška poděkoval za vznesené dotazy a uvedl, že rozsah AKS a její vazba na proces EIA prokazují, že SŽ neopomněla žádný z aspektů, které jsou v rámci tohoto procesu požadovány. Dále zopakoval, že oznámení EIA nebude obsahovat AKS. AKS bude sloužit jako podkladový materiál pro jednotlivé kapitoly dokumentace EIA, avšak nebude přiložen jako její příloha. AKS je v současnosti dopracována a k následné koordinaci navržených opatření budou sloužit další setkání s obcemi. Dokumentace EIA by měla být dokončena nejpozději na přelomu tohoto a následujícího roku.

Pan Rehárik poté vznesl další dotaz, tentokrát na pana ředitele Bazgiera, a to ohledně možnosti mimoúrovňového křížení u Oleška. Požádal o analýzu současného a budoucího vytížení přejezdu. Pan ředitel Bazgier přislíbil prověření možností křížení a uvedl, že jednotlivá opatření budou projednávána s centrální komisí MD. Paní Marie Soukupová z MD s požadavkem souhlasila a potvrdila, že bude předáno k posouzení a dopracování.

Následně vystoupil starosta Nových Dvorů pan Martin Hejna s dotazem, zda je již potvrzeno, že trafostanice bude mít napětí 110 kV, a zda se bude dále pracovat na jejím začlenění do krajiny. Pan Hruška odpověděl, že finální podoba trafostanice zatím není známa, ale potvrdil, že krajinné úpravy budou s obcí konzultovány. Další dotaz pana Hejny směřoval k rozpletu odbočky směrem na Louny a k tomu, zda již SŽ disponuje konkrétními informacemi. Pan Hruška uvedl, že studie proveditelnosti pro tento úsek zatím není zpracovávána, a proto ji nebude možné nyní zahrnout do této AKS. Poslední dotaz se týkal zajištění zásobování během výstavby VRT a případného obchvatu. Pan Hruška uvedl, že tato otázka je řešena ve spolupráci s Ústeckým krajem, přičemž cílem je minimalizovat potenciální dopady. Konkrétní kroky budou projednávány s dotčenými obcemi po letních prázdninách tohoto roku.

Pan architekt Petr Vávra poděkoval za zpracování AKS, zároveň však vyjádřil politování nad tím, že se do studie nedostalo více konkrétních opatření. Souhlasil s panem Hejnou ohledně nedostatečného řešení dopadů změny vytíženosti komunikací během výstavby a po dokončení VRT. Dále upozornil, že proces EIA je vůči obcím nespravedlivý, neboť po uveřejnění oznámení EIA/dokumentace EIA mají obce pouze 30 dní na připomínkování.

Na vystoupení pana architekta Vávry reagoval poradce ministra dopravy pan Jiří Nedoma, který uvedl, že chápe obavy obcí ohledně dopadů výstavby a provozu VRT na každodenní život obyvatel. Zároveň však zdůraznil, že přínosy této infrastruktury budou v konečném důsledku převažovat nad negativními dopady. Za klíčové nástroje, které mají obce k dispozici, označil kvalitně připravený územní plán, správně nastavené a uzavřené plánovací smlouvy s investorem a důsledné sledování celého procesu EIA. Dále informoval, že MD aktuálně zvažuje zadání dopadové studie, která by byla projednávána ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“).

Paní Alice Boušková následně vznesla dotaz na MD, zda je ochotno přijmout tento vypracovaný dokument i přesto, že jej považuje za zbytečný a zpracovaný nekompetentními osobami, a zda za něj přebírá odpovědnost. K tématu se vyjádřila paní Marie Soukupová, která uvedla, že MD požádalo SŽ o zpracování AKS ještě před zahájením přípravy dokumentace EIA a že SŽ zadala studii v souladu s platnou legislativou ČR. Obce měly možnost jednotlivé návrhy a opatření připomínkovat v rámci společných jednání. Pan Hruška doplnil, že AKS představuje nadstavbu a že v běžném procesu by k setkávání s obcemi docházelo až v průběhu zpracování dokumentace EIA. Zároveň zdůraznil, že SŽ plně důvěřuje zpracovatelům, kteří studii zpracovali, a stojí za jejich prací.

Starostka obce Dušníky paní Eva Matoušková Meisnerová se dotázala, proč AKS neřeší souběh VRT s dálnicí D8. Na tento dotaz reagoval pan ředitel Jakub Bazgier, který uvedl, že architekti do návrhu zapracovali krajinná opatření, kde samotná stavba souvisí s dálnicí D8. Doporučil všem účastníkům vyčkat na výsledek procesu EIA, na jehož základě bude možné vyvozovat konkrétní závěry.

Starosta obce Nová Ves pan Lukáš Jansa položil dotaz, jak bude AKS řešena ve Středočeském kraji, a dále se dotázal na dosud nezodpovězené připomínky z GIS portálu. Pan Hruška odpověděl, že připomínky z GIS portálu budou předány po jejich kompletním vypořádání. Zároveň informoval, že pokud nebude realizována odbočka na Louny u Nové Vsi, dojde ke snížení nivelety o několik metrů, přičemž tato možnost bude popsána už v oznámení EIA. Pan ředitel Bazgier doplnil, že obdobný rozsah AKS bude s největší pravděpodobností zpracován i pro úsek od Prahy po Ledčice. Dále informoval, že dne 4. srpna 2025 proběhne jednání za účasti pana Klečky a zástupců Středočeského kraje, jehož cílem bude projednat, do jaké míry bude územní studie dále rozvíjena.

Pan Martin Klečka potvrdil svou účast na plánovaném jednání dne 4. 8. 2025 a zdůraznil, že je důležité, aby na tomto setkání došlo k odsouhlasení zadání AKS pro území Středočeského kraje.

Paní Jeníková doufá, že bude dostatek času na připomínkování studie, protože dosud neměla možnost se s ní detailně seznámit. Zároveň uvedla, že očekávala, že AKS přinese něco navíc, což se podle jejího názoru zatím nenaplnilo.

Pan Rehárik následně vznesl dotaz na MD, zda existuje vůle v rámci současné vlády zadat zpracování dopadové studie. Zdůraznil, že se jedná o velmi důležitý dokument, který by obcím pomohl identifikovat oblasti, na které by se měly v rámci plánování a ochrany území více zaměřit. Pan Nedoma potvrdil, že pan ministr dopravy má zájem na vypracování této studie. Uvedl, že její zpracování je otázkou několika měsíců a že by ji rád směřoval na MMR. Zároveň dodal, že dopadová studie nebude mít vliv na dokumentaci EIA.

Paní Kateřina Hlaváčová poznamenala, že obce nevnímají dopadovou studii jako zdržovací prvek v procesu výstavby VRT, ale jako důležitý nástroj pro posouzení dopadů na území. V této souvislosti vznesla dotaz na SŽ, zda s vypracováním této studie souhlasí. Pan ředitel Jakub Bazgier odpověděl, že SŽ je v této věci v souladu s MD a souhlasí s tím, že vypracování dopadové studie je úkolem pro MMR. Paní Marie Soukupová doplnila, že podle jejího názoru není realistické očekávat zpracování této studie v horizontu několika měsíců, ale spíše v časovém rámci jednoho roku až roku a půl.

Starosta obce Přestavlky, pan Pavel Večerka, přečetl ze zápisu z jednání konaného dne 27. 2. 2025 úkol pro SŽ týkající se zapracování podnětů z tohoto jednání do AKS. Uvedl, že doposud nebyla ze strany SŽ vyvinuta snaha o svolání navazujícího jednání, na kterém by byl projednán výsledek – tedy co bylo do AKS skutečně zapracováno a co nikoliv. Na tuto připomínku reagoval pan Hruška s tím, že veškeré podněty vznesené na jednání SŽ zvážila a že nyní mají obce během letního období prostor k prostudování AKS. Po letních prázdninách proběhnou další setkání, na kterých bude SŽ s obcemi diskutovat jednotlivá navržená opatření.

Paní Alice Boušková uvedla, že se pravděpodobně jedná o jednu z nejdůležitějších krajinářských studií v České republice, avšak podle jejího názoru se k samotné krajině chová velmi necitlivě. V této souvislosti vznesla dotaz na architekty z ateliéru Rusina Frei architekti, zda si za svou prací skutečně stojí a považují odevzdaný dokument za kvalitní výstup. Pan Jakub Finger reagoval s tím, že dokument byl zadán jako nadstavba, jako koncepční AKS, která bude dále rozpracována. Jejím cílem bylo pojmenovat problémy, načrtnout základní skici a navrhnout možná řešení, přičemž jednotlivé body budou dále vypořádávány v rámci jednání s obcemi.

S dotazy se následně přihlásila paní architektka Diana Juračková. Prvním dotazem byla otázka, zda je již finálně stanovena výšková niveleta trati. Dále upozornila, že je nezbytné mít před zahájením procesu EIA k dispozici všechny související investiční parametry, jako je například velikost trafostanice. V další části svého vystoupení poukázala na skutečnost, že u většiny obcí dochází k souběhu s dálnicí D8, přičemž v případě obce Dušníky je plánována výstavba rozsáhlé odpočívky, což může představovat významný problém pro místní obyvatele. Následující dotaz směřoval ke kapacitě odpadních vod, zejména v souvislosti s plánovaným terminálem, a k otázce, kam bude svedena voda z VRT. Poslední otázka se týkala organizace nákladních toků během výstavby VRT a možnosti kompenzace pro obce s nízkým ekologickým koeficientem stability, například formou zalesnění. Na vznesené dotazy reagoval náměstek SŽ pan Pavel Hruška. Uvedl, že do dokumentace EIA bude vstupovat řešení, které se v navazujícím procesu dokumentace pro povolení záměru již nebude měnit. Poslední úpravy nemají vliv na trasování vedení VRT, týkají se pouze doprovodné infrastruktury. K otázce souběhu VRT a dálnice D8 pan Hruška uvedl, že v místech, kde budou navržená opatření funkční pro obě stavby zároveň, je vhodné je uplatnit, což se konkrétně projevilo například právě v lokalitě u Dušníků. V souvislosti s napojením odpadních vod probíhají jednání se Severočeskou vodárenskou společností. Pro dešťové vody jsou navrženy retenční nádrže s dostatečnou kapacitou. Všechny tyto oblasti budou podrobně popsány v dokumentaci EIA. Co se týče organizace dopravních toků během výstavby a následného provozu VRT, SŽ zadala projektantovi zpracování dopravní analýzy. Pan Hruška závěrem zdůraznil, že veškerá krajinářská opatření musí být navržena v souladu s výstavbou VRT.

Místostarostka obce Straškov-Vodochody paní Jana Kubrichtová vznesla dotaz, zda je možné průběžně poskytovat informace o tom, které podněty se podařilo zapracovat do dokumentace EIA. Pan Hruška uvedl, že struktura procesu EIA je pevně daná a SŽ ji nemůže měnit. Přislíbil však, že SŽ bude obce o průběhu a zapracování jednotlivých opatření průběžně informovat.

Pan Ivo Hrzán připomněl, že při jednání v lednu zazněl požadavek na zahrnutí Bohušovic nad Ohří do AKS, a to i přesto, že aktuálně končí řešené území u sjezdu na Oleško. V této souvislosti vznesl dotaz, zda se tedy počítá s rozšířením dokumentace EIA až po Lovosice, s ohledem na vysoké využití zastávky v Bohušovicích nad Ohří již v současnosti. Pan Hruška reagoval popisem jednotlivých úseků VRT RS4. Uvedl, že prvním realizovaným úsekem bude trať od Balabenky po sjezd Oleško. V úseku od sjezdu Oleško po hranici s Německem zůstane zachován stávající provoz vlaků, přičemž plné využití kapacity VRT nastane až po zprovoznění Středohorského tunelu. V tomto časovém horizontu se tedy navýšení provozu v oblasti Bohušovic nad Ohří nepředpokládá, a proto ani Bohušovice, ani Lovosice nebudou do AKS zahrnuty. Na tuto odpověď reagoval pan Klečka s tím, že pan Hruška sám uvedl, že dojde ke zkrácení dojezdové doby z Bohušovic nad Ohří do Prahy, což povede k výraznému nárůstu počtu cestujících. Z tohoto důvodu je podle něj nezbytné vyhodnotit dopady na dané město.

Zastupitel obce Křešice pan Ondřej Štědrý vznesl dotaz na aktuální stav zadání projektu v úseku Podřipsko II a na koordinaci tratě č. 072 s potenciálním mimoúrovňovým křížením s VRT. Pan Hruška informoval, že v současnosti probíhá finalizace příslušné zadávací dokumentace pro úsek Podřipsko II a Středohorská tunel a v následujících měsících bude vyhlášeno výběrové řízení. Dokumentace bude obsahovat návrh alternativního trasování v okolí Křešic ve dvou variantách – snížením nivelety a prodloužením tunelu ve směru na Polepy. Při zadání AKS na Podřipsko II proběhne vstupní jednání s dotčenými obcemi, v rámci kterého bude možné rozšířit zadání o další body, které obce přinesou k projednání. Koordinace VRT s pravobřežní tratí je v současné době komplikovaná vzhledem k předchozímu příslibu danému obci Křešice ohledně posouzení alternativního křížení. Finální řešení křížení bude tedy až součástí dokumentace EIA pro úsek Podřipsko II.

Pan Martin Rehárik vznesl dotaz na paní Hanu Bergmannovou, zda lze počítat s podporou Ústeckého kraje při doplnění AKS. Paní Bergmannová uvedla, že tato studie sice nespadá přímo do rámce stavebního zákona, nicméně určitá forma součinnosti ze strany Ústeckého kraje je rozhodně možná.

Starosta obce Straškov-Vodochody, pan Ondřej Švec, apeloval na včasné zodpovídání dotazů ze strany SŽ a zároveň vznesl dotaz, jak bude zajištěno zásobování terminálu Roudnice nad Labem pitnou vodou. Na tento dotaz reagoval pan Hruška s tím, že otázka zásobování pitnou vodou je řešena obdobně jako problematika odpadních vod, tedy ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností.

Paní architektka Eva Jeníková upozornila na nedostatečnou koncepčnost a slabou provázanost obcí při jednáních s Ústeckým krajem a vznesla dotaz, zda by nebylo možné tento přístup do budoucna zlepšit. Zdůraznila, že jedním z klíčových aspektů AKS by měla být ucelenost celého řešeného území. Pan Hruška v reakci uvedl, že v následujícím půlroce bude SŽ pokračovat v diskuzích s jednotlivými obcemi, přičemž každá obec má odlišná očekávání ohledně obsahu těchto jednání. Paní Bergmannová doplnila, že informace o nedostatečné spolupráci kraje slyší od obcí poprvé. Podle jejích informací se radní pan Rieger účastnil všech dosavadních jednání a je otevřený dalšímu dialogu.

Pan Martin Klečka v závěru jednání vznesl dotaz, zda by SŽ mohla zopakovat hlavní cíle tohoto setkání a zda bude obcím poskytnuta lhůta pro připomínkování AKS. Pan Hruška zopakoval cíle jednání, které byly předneseny v úvodu tohoto jednání a které jsou uvedeny v poslední části tohoto zápisu. AKS bude sloužit jako podklad pro další jednání s obcemi. Aktualizaci AKS v tuto chvíli SŽ nepředpokládá. Jednotlivá opatření budou následně po dohodě s jednotlivými obcemi zapracovávána do dokumentace EIA.

Pan starosta Pavel Večerka se dotázal, jaký bude obsah následujících jednání s obcemi, pokud již nebude možné připomínkování AKS. Pan Hruška zopakoval, že s obcemi budeme projednávat jednotlivé body z AKS, přičemž cílem bude, aby se pokud možno všechny důležité podněty z AKS promítly do dokumentace EIA.

Na závěr pan Jiří Nedoma doporučil obcím, aby se při dalších jednáních zaměřily nejen na obsah AKS, ale také na samotný proces EIA. Zároveň upozornil, aby se z memoranda nestal připomínkovací dokument, ale aby se hledala shoda mezi investorem a obcemi.

V rámci jednání byl dohodnut termín pro odevzdání připomínek k memorandu ze strany obcí, a to do 15. 8. 2025. V případě, že obce budou potřebovat více času na zpracování svých podnětů, žádáme je o informaci, kdy lze jejich reakci očekávat.

## Závěr jednání

Na závěr jednání poděkoval pan Pavel Hruška všem přítomným za konstruktivní přístup a aktivní účast.

Z jednání vyplynuly následující úkoly:

- SŽ zašle finální verzi zápisu z jednání současně se vzorem plánovacích smluv

- SŽ zašle odkaz na GIS portál a na úložiště, kde bude k dispozici finální verze AKS

- SŽ vyvolá jednání s dotčenými obcemi, na kterých budou projednána krajinářská opatření v jednotlivých územích, dotazy vznesené prostřednictvím GIS portálu a následná kontrola zapracování obsahu AKS do dokumentace EIA

- SŽ po projednání na MD zašle do jednoho týdne od jednání finální návrh memoranda jednotlivým signatářům, zpětnou reakci bude možné zaslat do 15. 8. 2025

- SŽ a MD posoudí možnosti zpracování případného mimoúrovňové křížení u Oleška

- MD projedná na MMR zpracování dopadové studie

- SŽ zpracuje dopravní analýzu napojení terminálu Roudnice nad Labem na okolní silniční síť